孟津区保障性安居工程项目

关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到2.74亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

- 吉利区既有居住建筑节能改造工程项目一般债券资金0.12亿元

- 项目单位：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

- 1.项目安排情况：2020年3月20日孟津区住建局获得既有居住建筑节能改造工程2020年地方政府一般债券资金1200万元，期限30年，年利率为3.58%。截止2020年12月31日项目资金1200万元已全部用于支付吉利区既有居住建筑节能改造工程建设。

- 2.项目进展情况：居住建筑节能改造于2019年5月开工，2020年5月完工；公共建筑能效提升于2020年7月开工，同年12月底全部通过验收。

- 3.资金使用情况：截止2020年12月31日项目资金1200万元已全部用于支付吉利区既有居住建筑节能改造工程建设。

- 4.项目收益及实现情况：该项目无收益，项目已竣工验收。

- 5.项目对应资产情况：正在进行项目审计工作，未产生收益，还未转入固定资产。