第26期

孟津县人民政府办公室                 2017年12月8日

孟津县人民政府

2017年县十大重点民生实事工作进展情况

月督查通报（九）

2017年，县定十大重点民生实事共45项任务，60件具体工作。截至11月底，已完成全年目标任务的22件，正常推进的34件，未有实质性开工的4件。现将具体情况通报如下：

一、已完成全年目标任务的22件

分别是：全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程；电网改造工程；异地扶贫搬迁；扶贫互助金发放工作；公厕建设；垃圾中转站建设；停车场改造；县城边角地绿化工程；新区文津路、翠薇中路绿化工程；集中供热工程；村道和扶贫道路改建工程；农村老年幸福院建设工程；农村公路安保工程；开通孟津县城至洛阳汽车站客运专线；新310国道及小浪底专线两侧廊道绿化；3000亩荒山绿化工程；5000亩农户造林工程；重点工业企业环保设施改造；南石山村三彩工艺品生产企业煤窑改气窑工程；城东小学扩建工程；技能培训；法律援助工作。

二、按时间节点正常推进的34件

（一）有明确量化指标的9件

分别是：抗旱应急和节水灌溉工程；脱贫工作；美丽乡村建设；县城街边游园建设；路灯改造工程；公租房配套基础设施建设；创业担保贷款发放工作；就业再就业；镇村公共文化服务工作。

（二）无明确量化指标的20件

分别是：金水河孟津麻屯段治理工程；桂花大道综合整治工程；黄河大道、会盟大道立面改造和亮化工程；新区水系建设；南岭公园提升改造工程；龙泉湿地下游至瀍源公园上游瀍河治理工程；朝阳、常袋污水处理厂和污水管网建设工程；秸秆禁烧和综合利用工作；G207图河桥拆除重建工程；光武路、伯乐路北段、黄河大道西段、龙马路北段建设工程；锦绣路北段、永平路、富平南路断头路打通工程；沿黄线偃孟界至G208段建设工程；会小路建设工程；孟宁路改建工程；马李线改建工程；常袋、送庄、朝阳供水和管网扩建工程；贫困村安全饮水工程；第三水厂设备安装及配套管网建设；新区小学建设；常袋镇中心幼儿园建设。

（三）属落实相关政策的5件

分别是：落实各类教育补贴工作；基本药物零差率工作；农机购置补贴资金发放工作；养老保险金发放工作；老人生活补贴发放工作。

三、未有实质性开工的4件

1．新区市民广场建设工程。（责任单位：市政局）

进展情况：附属物正在清点，施工图已交付，工程预算正在进行财政评审；东侧进场出入口已硬化，围墙喷淋设施全部安装到位。

2．洛阳循环经济园区排水渠道改造工程。（责任单位：循环经济园区）

进展情况：施工场地开始清点附属物。

3．S238常付线大坡口—孟洛交界大修工程。（责任单位：交通局）

进展情况：将于近期进场施工。

4．新区高中建设。（责任单位：教育局）

进展情况：目前，教育局已邀请三家设计院进行规划设计，其中一家方案已完成，另外两家设计院的设计方案预计12月底完成。同时，教育局也正在与土地、规划等部门对接，办理相关手续。

附件：孟津县2017年十大重点民生实事具体工作完成情况表（截至11月底）

孟津县人民政府督查室 2017年12月8日印发